العرض المالي

لمهمة رسم خريطة شاملة لمنظومة الابتكار في اليمن

المقدم لمنظمة ديفرستي

الرقم المرجعي: Do-DRA-09-2026

الاستشاري: م. هيف أحمد غانم سعد

التاريخ: 17/06 /2026م

التوقيع:

- العرض المالي للحزمة الثانية (2 (Lot تطوير لوحة البيانات التفاعلية

| المرحلة | النشاط | العدد | الزمن باليوم | سعر الوحدة (باليوم) ($) | الإجمالي بالدولار ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة الثالثة: (التحليل، العرض وتطوير المنهجية) | تصميم وتطوير واجهة اللوحة التفاعلية ثنائية اللغة المتوافقة مع الهواتف والإنترنت الضعيف (Dashboard) | 1 | 8 | 250 | 2,000 |
|  | تحليل المتطلبات التفصيلية وهندسة وهيكلة النظام | 1 | 4 | 250 | 1,000 |
|  | تصميم تجربة وواجهات المستخدم (UI/UX) والنماذج السلكية | 1 | 4 | 250 | 1,000 |
|  | تصميم وهندسة قاعدة البيانات المركزية ونماذج العلاقات | 1 | 4 | 250 | 1,000 |
|  | تطوير نظام إدارة الجهات الفاعلة ولوحات التحكم | 1 | 8 | 250 | 2,000 |
|  | تطوير الخرائط التفاعلية والتحليل الجغرافي (Leaflet.js) | 1 | 6 | 250 | 1,500 |
|  | تطوير شبكة العلاقات والروابط الفيزيائية (Vis.js / Sigma.js) | 1 | 6 | 250 | 1,500 |
|  | تطوير نظام حاقن البيانات الفوري من Kobo Toolbox API وتوافق الأمان | 1 | 4 | 250 | 1,000 |
|  | مشاركة النسخة التجريبية واستيعاب ملاحظات المنظمة | 1 | 4 | 250 | 1,000 |
| المرحلة الرابعة: ورشة الإطلاق | عرض نتائج اللوحة التجريبية واختبارها في الورشة | 1 | 2 | 250 | 500 |
| المرحلة الخامسة: (الإطلاق والتمكين) | تدريب عملي لفريق المشروع على إدارة اللوحة وتحديثاتها. | 1 | 2 | 250 | 500 |
|  | إعداد دليل المستخدم الثنائي اللغة. | 1 | 2 | 250 | 500 |
|  | إعداد تقرير نهائي شامل للحزمة الثانية وتسليم حزمة البرمجيات المنظمة والملفات المصدرية، وبيانات اعتماد المشرف، ووثائق الاستضافة والصيانة). | 1 | 2 | 250 | 500 |
|  | الدعم الفني لمدة 3 أشهر | 1 | 2 | 250 | 500 |
| إجمالي تكلفة الحزمة الثانية (Total Lot 2) |  | 1 | 58 | 250 | 14,500 |
| الإجمالي العام للحزمتين الأولى والثانية |  |  |  |  | 29,000 |

- مدة العرض:

صالحة لمدة 60 يوم من تاريخ التقديم.

- طريفة الدفع:

- الدفعة الأولى (30%): عند توقيع العقد وتسليم التقرير الافتتاحي وخطة العمل.

- الدفعة الثانية (40%): عند تسليم المسودة الأولى للوحة التفاعلية وعرضها في ورشة العمل.

- الدفعة الثالثة (30%): عند تسليم المخرجات النهائية (اللوحة النهائية، قاعدة البيانات، والتقرير النهائي) والمصادقة عليها.

الاستشاري: م. هيف أحمد غانم سعد

التاريخ: 17/06 /2026م

التوقيع: